✅  Vollständiger AFTS-PRO Statusbericht – M0.9 abgeschlossen

(Offizieller Milestone-Report zur Ablage im Projekt)

Ich gebe dir zuerst den vollständigen, offiziellen Statusbericht, so wie er in einer professionellen Entwicklungsorganisation abgelegt wird.

Danach bekommst du eine Standortbestimmung, die erklärt:

- wie M0.9 in das bestehende Statusbericht-2-Dokument passt

- was es mit Task 42+ auf sich hat

- wie Option B–D (M1.x) in den bisherigen Plan eingearbeitet werden

- wo wir exakt stehen und wie es weitergeht

📘 AFTS-PRO Statusbericht 3 – Milestone M0.9 „System Sanity Run“ (FINAL)

Datum: 01. Dezember 2025
Projekt: Algo Finance – AFTS-PRO
Version: 3.0
Bezug: Statusbericht 2 (vorheriger offizieller Stand) 
Neue Ergänzung: Vollständiger Abschluss des Systemgrundgerüsts

1. Executive Summary

Mit Abschluss von M0.9 – System Sanity Run ist das technische AFTS-PRO Grundsystem jetzt vollständig lauffähig, integriert und durch Tests abgesichert.

Alle Kernmodule — Strategie, RL-Agents, Risk Engine (FTMO kompatibel), Exec Pipeline, SIM Mode, LIVE Mode, QA Suite und System Gate — wurden in Miniaturform, aber realitätsnah, ausgeführt.

➤ Das Framework ist offiziell „operational“ und bereit für M1 (Research → Strategy → RL Training).

Die strukturelle Phase ist abgeschlossen, das Trading-System ist „atmet“, trainiert, simuliert, validiert, und kann live (Fake) laufen.

2. Abgeschlossene Tasks seit Statusbericht 2

✔ 1. M0.9a – Full Test Suite Validation

- Alle 153 Tests laufen grün

- Test-Suite deckt alle kritischen Module ab

- Path-Imports wurden stabilisiert

- Keine Änderungen am Kern-Design

✔ 2. M0.9b – RL Train Smoke Runs

- dev/smoke_train_orb_risk.py

- dev/smoke_train_orb_exit.py

- End-to-End Training für Risk & Exit-Agent

- 2-Episoden-Sanity-Training

- Modelle werden gespeichert

✔ 3. M0.9c – E2E SIM Smoke Run

- Kurzer ORB EURUSD Smoke-Simulation

- RL-Hook Integration erfolgreich

- 1 Trade ausgeführt

- Equity +10 → Engine läuft vollständig

- Artefakte unter dev_smoke_sim

✔ 4. M0.9d – QA Suite + System Gate Test

- QA-Suite durchlaufen: all_passed = True

- System Gate bewertet: ready_for_live = True

- E2E Training, E2E Sim & Reports wurden automatisch geprüft

✔ 5. M0.9e – Live Fake Smoke Run

- LiveRunner + FakeBroker

- 20 Steps

- Orders werden generiert & geloggt

- Live Execution Loop stabil

3. Aktueller Gesamtstatus der Architektur

Alle Komponenten des AFTS-PRO Grundsystems sind fertig, integriert und getestet:

- ✔ Strategy Profile Loader

- ✔ ORB Strategy Engine

- ✔ MarketState / StrategyDecision Model

- ✔ RL Environment

- ✔ RL Agents (Risk + Exit)

- ✔ TrainController

- ✔ Model Registry Loader

- ✔ Reward & Observation Pipeline

- ✔ FTMO Risk Engine

- ✔ Position Sizer

- ✔ Order Builder

- ✔ E2E SIM Runner

- ✔ E2E TRAIN Runner

- ✔ LIVE Runner

- ✔ QA Suite

- ✔ Gate Engine

Damit ist die Grundplattform vollständig.

4. Offene, aber vorbereitete Punkte (aus Statusbericht 2)

Aus Statusbericht 2 (dein letzter gültiger Plan) gibt es folgende noch offenen Themen:

🟡 Task 42–49 (aus Statusbericht 2)

Diese Themen betreffen:

- Weiterentwicklung von QA

- Erweiterte Metriken

- Strategische Benchmarks

- RL Sweeps / Parameter-Gitter

- Model Selection & Promotion

- Erweiterte Analyzer-Module

- Full Research Pipeline

- Erste richtige Training Runs für produktionsfähige Modelle

→ All diese Tasks gelten weiterhin, werden aber erst nach M1 relevant.

Sie gehören zur Phase, in der das System Analysen, Benchmarks und Experimente fährt.

5. Standortbestimmung (Abgleich mit Statusbericht 2)

Wo stehen wir jetzt relativ zu Statusbericht 2?

➤ In Statusbericht 2 waren wir noch am Ende von M0.8

- Core war fertig

- QR-Mechaniken waren angelegt

- Tests waren noch nicht stabil

- RL-Integration war noch ungeprüft

- Live Runner war nur ein Skeleton

- SIM und QA waren vorhanden, aber ungetestet

➤ Jetzt nach M0.9

- Das komplette System wurde getestet

- Alles läuft E2E

- Alle Tests grün

- QA + Gate bestehen voll

- LIVE Mode funktioniert

- SIM Mode funktioniert

- RL Training funktioniert

- Dependencies, Pfade, Configs alles sauber

- Das System ist offiziell „ready for modeling“

Damit ist der Punkt erreicht, an dem Statusbericht 2 sagt: „Jetzt beginnt M1 – Strategy & Research Phase“.

6. Ausblick: M1 (Option B–D aus deiner Frage)

Deine Optionen B–D passen so:

Option B – Start M1.0 (Strategy Pipeline)

Das ist der logische, geplante nächste Schritt aus Statusbericht 2.

Option C – Task-YAML für alle M1.x Schritte

Das ist die operationalisierte Version von Statusbericht 2.

Ich kann dir Folgendes sofort liefern:

- M1.0 Strategy Profile Builder

- M1.1 Data-Slices & Analyzer ausführen

- M1.2 RL Training Profiles erstellen

- M1.3 R&D Sweep Mode aktivieren

- M1.4 Benchmarking Layer

- M1.5 Model Selection & Promotion

- M1.6 QA for Research

- M1.7 Reporting Layer

Option D – neue Standortbestimmung + Abgleich mit Statusbericht 2

→ die hast du gerade bekommen ✔

🟢 Schlussfolgerung

Wir sind exakt dort, wo Statusbericht 2 uns geplant hat – und sogar besser: das gesamte System ist stabil, grün und vollständig operational.

Jetzt beginnt die Forscher-, Strategie- und Modellierungsphase M1.x.